주제: 각종 술과 칵테일을 저렴하고 간단하게 즐길 수 있도록 모아놓은 안드로이드 어플리케이션

팀명: Team.1288

계획:

6월) 컨셉, 그리드디자인(추후 수정가능), 안드로이드 공부

6월 1주) 1차 회의 및 방향 잡기

6월 2주) 개인 안드로이드 공부

6월 3주) 기말고사

6월 4주) 기말고사

6월 5주) 개인 안드로이드 공부, 그리드 디자인

7월) 자료 수집, 화면 디자인

7월 1주) 페이지 및 화면 구상

7월 2주) 자료 수집 및 화면 디자인

7월 3주) 화면 세부 디자인

7월 4주) 아이콘 제작, View 구현

8월) 화면 디자인, 프론트엔드 구현

8월 1주) 화면 세부 디자인 2 (어도비 xd, 스케치 사용)

8월 2주) 그림 자료 제작, 프론트엔드 구현 1

8월 3주) 프론트엔드 구현 2

8월 4주) 프론트엔드 구현 3

9월) 프론트엔드, 백엔드 구현

9월 1주) 백엔드 구현 1

9월 2주) 백엔드 구현 2

9월 3주) 백엔드 구현 3

9월 4주) 1차 배포 및 테스트

10월) 오류 및 버그 수정 / 전시